## Slide 1: Indywidualny projekt programistyczny
Kamil Cielica - II rok ISSP

## Slide 2: Założone funkcjonalności
rejestracja/logowanie (haszowanie hasła)
panel administratora serwisu (możliwość dodawania i usuwania produktów z poziomu strony internetowej)
wyświetlanie wszystkich produktów (podział na kategorie produktów)
strona poszczególnego produktu
dodawanie produktów do koszyka
wyświetlanie zawartości koszyka
wyszukiwanie produktów:
  Nazwa
  Kategoria
  Kod produktu

## Slide 3: Wizja graficzna vs rzeczywistość

## Slide 4: Wykorzystane Technologie:

## Slide 5
16.03.2021 -Propozycja projektu
30.03.2021 -Etap I (WYGLĄD)
  projekt wyglądu strony
  projekt struktury bazy danych
13.04.2021 -Etap II (PRODUKT)
  wyświetlanie zawartości bazy danych (produktów)
  strona poszczególnego produktu
  korekty w kodzie (jeśli zaistnieją jakieś bugi)
27.04.2021 -Etap III (AUTORYZACJA)
  rejestracja/logowanie do sklepu
  rozbudowanie panelu administracyjnego (dodawanie/usuwanie/edycja produktów z poziomu witryny)
  korekty w kodzie (jeśli zaistnieją jakieś bugi)
11.05.2021 -Etap IV (KOSZYK)
  dodawanie produktów do koszyka
  wyświetlanie zawartości koszyka
  korekty w kodzie (jeśli zaistnieją jakieś bugi)
25.05.2021 -Etap V (DODATKI)
  implementacja dodatkowych funkcjonalności (nowe pomysły podczas pracy nad projektem)
1.06.2021 -Etap VI (Czas na drobne poprawki przed prezentacją końcową) (KOREKTY)
8.06.2021 -Prezentacja końcowa
Harmonogram

## Slide 6: Dodatki
Możliwość symulacji złożenia zamówienia
Liczba produktów danego typu w koszyku
Limiter dodawania produktów w liczbie mniejszej niż 1
Sekcja nowo dodane produkty
Numeracja stron

## Slide 7: Napotkane problemy
Numeracja stron
Wyświetlanie wszystkich produktów w koszyku

## Slide 8: Dziękuję za uwagę :)